# Constitución del Proyecto TaskFlow

Fase SDD: 0 – Principios del proyecto | Comando Spec Kit: /speckit-constitution

Artefacto: .specify/memory/constitution.md

Versión: 1.1.0 | Ratificada: 2026-10-21 | Última enmienda: 2026-10-22

## Propósito

TaskFlow es una API REST para que estudiantes universitarios registren y den seguimiento a sus tareas académicas. Esta constitución reúne las reglas globales y no negociables que aplican a todo el proyecto, sin importar la funcionalidad. La IA y el equipo deben respetarlas en cada fase: especificar, diseñar, generar tareas, implementar y validar.

Idea central de SDD: decidir qué código debe existir es el trabajo real; escribirlo es cada vez más automatizable. Por eso las decisiones se toman por escrito y antes de que el agente toque un archivo.

Nivel de rigor adoptado: Spec-anchored (anclado a la especificación). La especificación se mantiene viva durante toda la vida de la funcionalidad: cuando cambia el comportamiento, primero se edita la spec y después el código.

## 1. Stack

| Componente | Decisión |
| --- | --- |
| Lenguaje | JavaScript (CommonJS) |
| Entorno | Node.js ≥ 20 LTS (probado en 22.23) |
| Servidor HTTP | node:http nativo |
| Pruebas | node:test + node:assert + fetch nativo |
| Persistencia (iteración 1) | Archivo JSON local con escritura atómica |
| Dependencias de ejecución | Ninguna |

## 2. Principios fundamentales

### I. La especificación es la fuente de verdad (NO NEGOCIABLE)

No se escribe código de producción sin spec.md, plan.md y tasks.md aprobados en sus puertas de revisión.

Si el código y la spec no coinciden, uno de los dos está mal y se resuelve de forma explícita, sin ignorar la diferencia.

Si una tarea es ambigua o contradice la spec, el agente se detiene y pregunta.

### II. Arquitectura limpia por capas

Dependencias en un solo sentido: http → services → domain y services → repository.

El dominio no depende de la infraestructura (ni HTTP ni sistema de archivos).

Los errores de dominio son tipos (ValidationError, NotFoundError, TransitionError), no strings.

Cada módulo tiene una sola responsabilidad. El repositorio devuelve copias, nunca referencias internas.

### III. Requisitos verificables y pruebas trazables (NO NEGOCIABLE)

Cada requisito tiene un ID (FR-xxx, NFR-xxx) y al menos una prueba automatizada.

El nombre de cada prueba lleva el ID del requisito que verifica, por ejemplo [FR-007] 409 ante transición….

Ciclo Rojo → Verde → Refactor.

Cobertura mínima sobre src/ (sin contar server.js): líneas ≥ 90 %, ramas ≥ 85 %, funciones ≥ 90 %.

### IV. Incrementos pequeños

Se implementa una tarea a la vez. Cada tarea debe poder revisarse en minutos.

Cada tarea tiene su criterio "Hecho cuando…".

### V. Seguridad por diseño

Validación estricta de entradas (tipos, longitudes y enumerados).

Límite de 10 KB para el cuerpo de las peticiones.

Las respuestas 5xx no exponen detalles internos.

Cabeceras Content-Type explícita y X-Content-Type-Options: nosniff.

Ningún secreto en el código. La configuración va en variables de entorno (PORT, DATA_FILE).

### VI. Contratos explícitos y errores consistentes

Siempre se responde JSON, con códigos HTTP semánticos (200, 201, 204, 400, 404, 405, 409, 413, 500).

Los errores tienen la forma { "error": string, "details"?: string[] }.

### VII. Todo versionado y especificación viva

Las specs viven en el repositorio junto al código y se revisan en el mismo commit o PR que el código.

Si durante la implementación se descubre algo nuevo, se actualiza la spec, no solo el código.

## 3. Prohibido

❌ Agregar dependencias sin justificarlas en plan.md (sección Complexity Tracking).

❌ Escribir código que no se pueda trazar a una tarea de tasks.md.

❌ Hacer cambios grandes de golpe: un commit equivale a una tarea o a un grupo pequeño de tareas.

❌ Aprobar una fase sin leerla, porque eso es vibe coding con más pasos.

❌ Especificar todo el producto de una vez (waterfall encubierto). Se especifica por funcionalidad.

❌ Exponer trazas de error o rutas internas al cliente.

## 4. Puertas de revisión humanas

La IA propone y el humano decide. Ninguna fase avanza sin la aprobación que se indica:

| Puerta | Artefacto | Aprueba | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | constitution.md | Equipo | Consenso |
| G1 | spec.md (requisitos) | Product Owner | Checklist de §15 de la guía (requisitos) |
| G2 | plan.md (diseño) | Líder técnico | Checklist de diseño |
| G3 | tasks.md | Líder técnico | Checklist de tareas |
| G4 | Implementación | Revisor de código | Pruebas en verde y revisión del diff |
| G5 | Auditoría / validación | Product Owner + QA | Checklist de cierre y estado CONVERGED |

## 5. Instrucciones para el agente de IA

Están en AGENTS.md y CLAUDE.md. En resumen: leer la constitución y la spec de la funcionalidad, implementar solo la tarea indicada, ejecutar las pruebas, marcar la tarea y detenerse si algo contradice la spec.

## 6. Definición de "Terminado" (Definition of Done)

Todas las tareas de tasks.md están marcadas [X] y cumplen su "Hecho cuando…".

npm test pasa al 100 %.

npm run coverage cumple los umbrales del Principio III.

Cada requisito (FR/NFR) tiene al menos una prueba que lleva su ID en el nombre.

La spec refleja el comportamiento final (no hay spec drift).

La auditoría indica estado CONVERGED, sin hallazgos críticos ni mayores abiertos.

## 7. Gobernanza

La constitución está por encima de cualquier otra práctica del proyecto.

Enmiendas: se proponen por escrito, se aprueban en G0 y se versionan con SemVer (MAYOR: elimina o redefine un principio; MENOR: agrega uno; PARCHE: aclaraciones).

Historial:

1.0.0 (2026-10-21): versión inicial.

1.1.0 (2026-10-22): se agregan el nivel de rigor, el stack, la lista de prohibiciones, las puertas de revisión y la trazabilidad en los nombres de las pruebas.