# Reporte de Implementación – Iteración 1

Fase SDD: 4 – Implementar | Comando Spec Kit: /speckit-implement

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha: 2026-10-21 / 2026-10-22

Entradas: `tasks.md` · `plan.md` · `constitution.md` · `AGENTS.md`

## 1. Resumen

El agente ejecutó las 26 tareas de tasks.md una a la vez, en el orden de dependencias (Preparación → Fundamentos → US1 → US2 → US3 → US4 → Persistencia, seguridad y validación), con el ciclo Rojo → Verde → Refactor que exige la Constitución.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tareas completadas | 26 / 26 (100 %) |
| Código fuente (src/) | 5 archivos, 399 líneas |
| Pruebas (tests/) | 3 archivos, 352 líneas |
| Pruebas automatizadas | 36 pasan / 0 fallan (8 suites) |
| Pruebas con el ID del requisito en el nombre | 36 / 36 |
| Dependencias externas | 0 |
| Endpoints | 7 (6 de negocio + /health) |

## 2. Cómo se le pidió el trabajo al agente

Cada tarea se pidió con el prompt de AGENTS.md, por ejemplo:

Lee constitution.md, spec.md y plan.md de specs/001-gestion-tareas/. Implementa SOLO la tarea T018 de tasks.md. No modifiques otros archivos fuera de lo que T018 requiere. Al terminar, ejecuta los tests y marca T018 como completada. Si encuentras algo que contradice la spec, detente y pregúntame.

## 3. Archivos producidos (trazabilidad)

| Archivo | Capa | Tareas | Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
| src/domain/task.js | Dominio | T005 | FR-001, FR-002, FR-003, FR-004, FR-007, FR-008 |
| src/repository/taskRepository.js | Persistencia | T006, T022 | FR-010 |
| src/services/taskService.js | Servicios | T011, T014, T017, T018, T021 | FR-005 a FR-009, FR-011 |
| src/http/app.js | HTTP | T007, T012, T015, T019, T021 | FR-004, FR-012, NFR-001, NFR-004 |
| src/server.js | Arranque | T008 | Constitución V |
| tests/domain.test.js | Pruebas (14) | T004 | FR-001 a FR-004, FR-007, FR-008 |
| tests/service.test.js | Pruebas (11) | T009, T013, T016, T020, T022 | FR-001, FR-002, FR-004 a FR-011 |
| tests/api.test.js | Pruebas (11) | T010, T016, T020, T023, T024 | FR-004, FR-006, FR-007, FR-012, NFR-001, NFR-002, NFR-004 |
| AGENTS.md, CLAUDE.md | Instrucciones | T003 | Constitución §5 |

## 4. Bitácora por fase

| Fase | Resultado | Notas |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | ✅ | Estructura, package.json y constitución |
| 2. Fundamentos | ✅ | isValidDate rechaza fechas que no existen (2026-02-30). El repositorio devuelve copias (ADR-05). |
| 3. US1 Registrar | ✅ | 201 con UUID, pendiente y media por defecto. Los datos inválidos dan 400 con details[]. |
| 4. US2 Consultar | ✅ | Orden por dueDate y luego por el peso de la prioridad. Filtro de materia sin distinguir mayúsculas. |
| 5. US3 Editar/estado | ✅ | Endpoint de estado separado (ADR-03). Salir de completada da 409. |
| 6. US4 Eliminar | ✅ | 204, o 404 si la tarea no existe. |
| 7. Persistencia, seguridad y validación | ✅ | JSON atómico, 413, 500 genérico, rendimiento y smoke test. |

## 5. Verificación iterativa: lo que se descubrió al implementar

La guía SDD dice: "si se descubrió algo nuevo durante la implementación → se actualiza la spec, no solo el código". Así se aplicó:

| # | Descubrimiento | Detectado por | Cambio en el código | Cambio en la spec/plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con un cuerpo > 10 KB, req.destroy() cortaba la conexión y el cliente veía "fetch failed" en lugar de 413. | Prueba [NFR-004] 413… en rojo | Se descarta el resto del cuerpo y se responde 413 | Se agregó ADR-06 en plan.md |
| 2 | Había una rama muerta en update() (typeof … === 'string'), con cobertura de ramas de 97,37 %. | npm run coverage | Se simplificó a .trim() | — (refactor sin cambio de comportamiento) |
| 3 | Las respuestas 404/405 a rutas y métodos desconocidos estaban implementadas pero no especificadas (spec drift). | Revisión de trazabilidad | — | Se agregó FR-012 a spec.md |
| 4 | NFR-002 (rendimiento) solo se había medido a mano. | Revisión contra la guía (requisitos verificables) | Se agregó la prueba automatizada [NFR-002] | Se agregó la tarea T024 |
| 5 | El script node --test tests/ falla en Node 22, que espera un archivo y no una carpeta. | Primera ejecución | Se cambió al patrón "tests/**/*.test.js" | — |

## 6. Evidencia

### Pruebas

$ npm test # tests 36 # suites 8 # pass 36 # fail 0

Extracto con la trazabilidad en los nombres:

ok - [FR-005] US2: lista ordenada por fecha de entrega y prioridad ok - [FR-007] 409 ante transición de estado no permitida ok - [FR-010] persiste y recarga tareas desde disco ok - [NFR-002] lista 1 000 tareas filtradas en < 200 ms (p95) ok - [NFR-004] 500 genérico sin filtrar detalles internos

### Validación manual del servidor real

$ PORT=3917 node src/server.js TaskFlow API escuchando en http://localhost:3917 $ curl -X POST localhost:3917/tasks -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"title":"Entregar SDD","subject":"Gestión","dueDate":"2026-10-28","priority":"alta"}' {"id":"6d91c2c2-3658-4421-8884-0f01ccc878b0","title":"Entregar SDD","description":"", "subject":"Gestión","dueDate":"2026-10-28","priority":"alta","status":"pendiente", "createdAt":"2026-10-22T04:30:31.177Z","updatedAt":"2026-10-22T04:30:31.177Z"}

Se comprobó que data/tasks.json contenía la tarea (FR-010, CA-15).

## 7. Desviaciones del proceso (honestidad del registro)

El código de la iteración se subió al repositorio en un commit inicial, y no en un commit por tarea como recomienda la guía. Para la iteración 2 se exigirá un commit por tarea que cite su ID (por ejemplo T018: changeStatus con TransitionError).

## 8. Cómo reproducir

npm test npm run coverage npm start