TaskFlow – API de Gestión de Tareas Académicas

Documentación completa de la iteración 1 (6 fases SDD)

Desarrollo Guiado por Especificaciones (SDD) con GitHub Spec Kit
Iteración 1 · Rama 001-gestion-tareas · 21 de octubre de 2026

Estudiante: Kleber Enrique Chavez Oscullo
Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

# Constitución del Proyecto TaskFlow

Comando SDD: /speckit-constitution

Artefacto: .specify/memory/constitution.md

Versión: 1.0.0 | Ratificada: 2026-10-21 | Última enmienda: 2026-10-21

## Propósito

TaskFlow es una API REST para que estudiantes universitarios registren y den seguimiento a sus tareas académicas (entregas, materias, prioridades y estados). Esta constitución reúne las reglas globales e inviolables que el agente de IA y el equipo deben cumplir en cada fase del flujo SDD: especificar, planificar, generar tareas, implementar y converger. Se define una sola vez por proyecto y solo se cambia mediante el proceso de enmienda descrito al final.

## Principios fundamentales

### I. Especificación antes que código (NO NEGOCIABLE)

No se escribe código de producción sin una especificación (spec.md) aprobada, un plan técnico (plan.md) y una lista de tareas (tasks.md).

Todo requisito implementado debe trazarse a un identificador de la especificación (US-x, FR-xxx).

Si surge una ambigüedad durante la implementación, se detiene la tarea, se actualiza la especificación y luego se continúa.

### II. Arquitectura limpia por capas

El sistema se organiza en cuatro capas con dependencias en un solo sentido:

http → services → domain y services → repository.

La capa domain no depende de Node.js HTTP ni del sistema de archivos: contiene reglas de negocio puras.

Cada módulo tiene una única responsabilidad (SRP). Las funciones no superan ~40 líneas.

Los nombres de dominio se escriben en el idioma del negocio (español) cuando representan valores visibles para el usuario (pendiente, alta); los identificadores de código siguen la convención inglesa camelCase.

### III. Pruebas primero y cobertura mínima (NO NEGOCIABLE)

Cada historia de usuario tiene pruebas automatizadas de dominio, servicio y API (integración).

Se sigue el ciclo Rojo → Verde → Refactor: la prueba se escribe antes o junto con el código que verifica.

Umbral mínimo de cobertura sobre src/ (sin contar el arranque server.js):

Líneas ≥ 90 %

Ramas ≥ 85 %

Funciones ≥ 90 %

Una iteración no puede declararse Converged si alguna prueba falla o si la cobertura baja de estos umbrales.

### IV. Simplicidad y mínimas dependencias

Se usa únicamente la biblioteca estándar de Node.js (≥ 20 LTS): node:http, node:test, node:fs, node:crypto.

Agregar una dependencia externa requiere justificarla en plan.md (sección Complexity Tracking).

YAGNI: no se implementa funcionalidad que no esté en la especificación de la iteración en curso.

### V. Seguridad por diseño

Validación estricta de entradas en el borde (HTTP) y en el dominio: tipos, longitudes y valores enumerados.

Límite de tamaño del cuerpo de petición (10 KB) para mitigar abuso de recursos.

No se exponen detalles internos (trazas, mensajes de excepción) en respuestas 5xx.

Cabeceras seguras mínimas (Content-Type explícito y X-Content-Type-Options: nosniff).

No se guardan secretos en el repositorio; la configuración se hace por variables de entorno (PORT, DATA_FILE).

### VI. Contratos explícitos y errores consistentes

La API responde siempre JSON con códigos HTTP semánticos: 200, 201, 204, 400, 404, 405, 409, 413, 500.

Los errores tienen la forma { "error": string, "details"?: string[] }.

Los cambios de contrato se documentan en plan.md antes de implementarse.

### VII. Documentación viva y trazabilidad

Los artefactos constitution.md, spec.md, plan.md, tasks.md, el reporte de implementación y el reporte de auditoría se versionan junto con el código.

Toda tarea completada se marca [X] en tasks.md con la evidencia (archivo o prueba).

## Restricciones de cumplimiento

| Área | Restricción |
| --- | --- |
| Plataforma | Node.js ≥ 20 LTS, multiplataforma (Windows/Linux/macOS) |
| Persistencia | Archivo JSON local con escritura atómica (archivo temporal + rename) |
| Privacidad | No se recolectan datos personales en la iteración 1 (sin usuarios) |
| Licencia | MIT |
| Idioma | Documentación y mensajes de error en español |

## Flujo de trabajo y calidad (Definition of Done)

Una iteración se considera terminada cuando:

Todas las tareas de tasks.md están marcadas [X].

npm test pasa al 100 %.

npm run coverage cumple los umbrales del Principio III.

El reporte de auditoría (/speckit-converge / coverage) indica estado CONVERGED sin hallazgos críticos abiertos.

Cada requisito funcional de la especificación tiene al menos una prueba trazable.

## Gobernanza

Esta constitución está por encima de cualquier otra práctica o instrucción del proyecto.

Enmiendas: se proponen por escrito, se justifican, se aprueban por el equipo y se versionan según SemVer (MAYOR: elimina o redefine un principio; MENOR: agrega un principio; PARCHE: aclaraciones).

En la fase de convergencia, el agente debe verificar el cumplimiento de cada principio y reportar las desviaciones.

# Especificación de Funcionalidad: Gestión de Tareas Académicas

Comando SDD: /speckit-specify

Rama de la funcionalidad: 001-gestion-tareas

Creado: 2026-10-21 | Estado: Aprobado para la iteración 1

Entrada (intención humana): "Necesito una aplicación donde los estudiantes registren sus tareas de cada materia, con fecha de entrega y prioridad, puedan ver qué tienen pendiente ordenado por lo más urgente, marcar su avance y eliminar lo que ya no sirve."

## 1. Contexto y problema (el por qué)

Los estudiantes llevan varias materias a la vez y anotan sus entregas en lugares dispersos (cuadernos, chats, calendarios). Por eso se les olvidan fechas y no saben qué tarea atender primero. TaskFlow centraliza las tareas académicas y las ordena por urgencia.

### Objetivos del producto

O1: Reducir las entregas olvidadas con un registro único de tareas.

O2: Ayudar a priorizar con una vista ordenada por fecha de entrega y prioridad.

O3: Permitir seguir el avance de cada tarea (pendiente → en progreso → completada).

### Alcance de la iteración 1

| Incluido | Excluido (iteraciones futuras) |
| --- | --- |
| CRUD de tareas | Usuarios, registro e inicio de sesión |
| Filtros por estado, materia y prioridad | Notificaciones y recordatorios |
| Flujo de estados con reglas | Interfaz gráfica web/móvil |
| Persistencia local en archivo | Base de datos relacional |

## 2. Escenarios de usuario y pruebas (el qué)

### US1 – Registrar una tarea (Prioridad: P1) 🎯 MVP

Como estudiante, quiero registrar una tarea con su título, materia, fecha de entrega, prioridad y descripción opcional para no olvidar ninguna entrega.

Por qué esta prioridad: sin tareas registradas, ninguna otra función tiene valor.

Prueba independiente: enviar una tarea válida y verificar que se devuelve con identificador, estado pendiente y prioridad por defecto media.

Escenarios de aceptación:

Dado que envío título, materia y fecha válidos, cuando registro la tarea, entonces el sistema la guarda con estado pendiente, un id único y responde 201.

Dado que no envío la prioridad, cuando registro la tarea, entonces queda con prioridad media.

Dado que omito el título o envío una fecha inexistente (p. ej. 2026-02-30), cuando registro la tarea, entonces el sistema responde 400 con la lista de errores.

Dado que envío un JSON mal formado, entonces el sistema responde 400 con "JSON mal formado".

### US2 – Consultar tareas ordenadas y filtradas (Prioridad: P1) 🎯 MVP

Como estudiante, quiero ver mis tareas ordenadas por fecha de entrega y prioridad, y filtrarlas por estado, materia o prioridad, para saber qué hacer primero.

Prueba independiente: registrar varias tareas con fechas y prioridades distintas y comprobar el orden y los filtros.

Escenarios de aceptación:

Dado que hay tareas con distintas fechas, cuando consulto la lista, entonces aparecen de la fecha más próxima a la más lejana.

Dado que dos tareas tienen la misma fecha, entonces aparece primero la de prioridad alta, luego media y luego baja.

Dado que filtro por subject=redes, entonces veo solo las tareas de "Redes", sin importar mayúsculas o minúsculas.

Dado que filtro por un estado o prioridad inexistente, entonces el sistema responde 400.

Dado el id de una tarea, cuando la consulto, entonces obtengo su detalle; si no existe, 404.

### US3 – Editar una tarea y cambiar su estado (Prioridad: P2)

Como estudiante, quiero corregir los datos de una tarea y marcar su avance para mantener mi lista al día.

Prueba independiente: editar la prioridad de una tarea y moverla por el flujo de estados.

Escenarios de aceptación:

Dado que una tarea existe, cuando edito solo su prioridad, entonces los demás campos no cambian y updatedAt se actualiza.

Dado que una tarea está pendiente, cuando la paso a en_progreso o a completada, entonces el cambio se acepta.

Dado que una tarea está completada, cuando intento devolverla a otro estado, entonces el sistema responde 409 Conflicto.

Dado que intento cambiar el estado desde la edición general, entonces el sistema responde 400 e indica usar el endpoint de estado.

### US4 – Eliminar una tarea (Prioridad: P3)

Como estudiante, quiero eliminar tareas que ya no aplican para mantener mi lista limpia.

Escenarios de aceptación:

Dado que una tarea existe, cuando la elimino, entonces el sistema responde 204 y la tarea deja de aparecer.

Dado que la tarea no existe, cuando intento eliminarla, entonces el sistema responde 404.

### Casos límite

Título con espacios a los lados: se recortan; un título solo con espacios es inválido.

Título > 100 caracteres o descripción > 500 caracteres: 400.

Cuerpo de la petición > 10 KB: 413.

Ruta o método no soportado: 404 / 405.

Error inesperado del servidor: 500 sin exponer detalles internos.

Archivo de datos vacío al arrancar: el sistema inicia con la lista vacía.

## 3. Requisitos

### Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Historia |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | El sistema DEBE permitir registrar tareas con title (1–100 car.), subject (obligatorio), dueDate (YYYY-MM-DD válida), priority y description (≤ 500 car., opcional). | US1 |
| FR-002 | El sistema DEBE asignar a cada tarea un identificador único (UUID), estado inicial pendiente y marcas de tiempo createdAt/updatedAt. | US1 |
| FR-003 | La prioridad DEBE ser baja, media o alta (por defecto media). | US1 |
| FR-004 | El sistema DEBE rechazar datos inválidos con 400 y una lista de mensajes de error. | US1, US3 |
| FR-005 | El sistema DEBE listar las tareas ordenadas por dueDate ascendente y, en caso de empate, por prioridad (alta > media > baja). | US2 |
| FR-006 | El sistema DEBE permitir filtrar por status, priority y subject (sin distinguir mayúsculas). | US2 |
| FR-007 | Los estados válidos son pendiente, en_progreso y completada. Una tarea completada NO puede cambiar de estado (409). | US3 |
| FR-008 | El sistema DEBE permitir editar parcialmente title, description, subject, dueDate y priority. | US3 |
| FR-009 | El sistema DEBE permitir eliminar una tarea por su id. | US4 |
| FR-010 | Las tareas DEBEN conservarse entre reinicios del servidor. | Todas |
| FR-011 | Un id inexistente DEBE producir 404. | US2–US4 |

### Requisitos no funcionales

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| NFR-001 | Respuestas en formato JSON UTF-8. |
| NFR-002 | Tiempo de respuesta < 200 ms con 1 000 tareas en un equipo de desarrollo. |
| NFR-003 | Cobertura de pruebas según la Constitución (líneas ≥ 90 %, ramas ≥ 85 %). |
| NFR-004 | Seguridad: límite de cuerpo de 10 KB, sin filtrar errores internos y cabecera nosniff. |
| NFR-005 | Sin dependencias externas en tiempo de ejecución. |

### Entidad clave: Tarea

| Atributo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Generado por el sistema |
| title | texto | Obligatorio, 1–100 caracteres |
| description | texto | Opcional, ≤ 500 caracteres |
| subject | texto | Obligatorio (materia) |
| dueDate | fecha YYYY-MM-DD | Obligatoria y válida en el calendario |
| priority | enum | baja ¦ media ¦ alta |
| status | enum | pendiente ¦ en_progreso ¦ completada |
| createdAt, updatedAt | ISO-8601 | Generados por el sistema |

## 4. Criterios de éxito (medibles)

SC-001: Un estudiante registra una tarea con una sola petición, y la API responde en menos de 200 ms.

SC-002: El 100 % de los escenarios de aceptación de US1–US4 tienen una prueba automatizada que pasa.

SC-003: Ninguna petición inválida produce un error 500 (todas se responden con 4xx).

SC-004: Los datos siguen disponibles después de reiniciar el servidor.

## 5. Supuestos y aclaraciones

En la iteración 1 hay un solo usuario implícito; la multiusuario se deja para la iteración 2.

Una fecha de entrega ya pasada se acepta, porque el estudiante puede registrar tareas atrasadas.

completada es un estado final. Para "reabrir" una tarea se crea una nueva. (Aclaración aprobada por el Product Owner.)

# Plan de Implementación: Gestión de Tareas Académicas

Comando SDD: /speckit-plan

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha: 2026-10-21

Especificación: `spec.md` | Constitución: `constitution.md`

## 1. Resumen

Se construirá una API REST en Node.js, sin dependencias externas, que implementa las historias US1–US4 de la especificación. La arquitectura sigue cuatro capas (HTTP, servicios, dominio y repositorio). La persistencia se hace en un archivo JSON con escritura atómica. Las pruebas se escriben con el test runner nativo node:test y la cobertura se mide con --experimental-test-coverage.

## 2. Contexto técnico (el cómo)

| Aspecto | Decisión |
| --- | --- |
| Lenguaje / versión | JavaScript (CommonJS) sobre Node.js ≥ 20 LTS (probado en 22.23) |
| Dependencias | Ninguna: node:http, node:fs, node:crypto, node:test, node:assert |
| Almacenamiento | Archivo JSON (data/tasks.json) con caché en memoria (Map) |
| Pruebas | node:test + fetch nativo para las pruebas de integración HTTP |
| Plataforma | Servidor local multiplataforma |
| Tipo de proyecto | Servicio backend único (API REST) |
| Metas de desempeño | < 200 ms por petición con 1 000 tareas (operaciones O(n) en memoria) |
| Restricciones | Cuerpo ≤ 10 KB; respuestas JSON UTF-8 |
| Escala | Un usuario, del orden de miles de tareas (iteración 1) |

## 3. Verificación de la Constitución (Constitution Check)

| Principio | ¿Cumple el plan? | Cómo |
| --- | --- | --- |
| I. Especificación antes que código | ✅ | Spec aprobada; las tareas se trazan a FR/US |
| II. Arquitectura por capas | ✅ | http → services → domain, services → repository |
| III. Pruebas y cobertura | ✅ | 3 suites (dominio, servicio, API); umbral de 90/85/90 |
| IV. Mínimas dependencias | ✅ | 0 dependencias externas |
| V. Seguridad por diseño | ✅ | Validación, límite de 10 KB, 500 genérico y nosniff |
| VI. Contratos y errores consistentes | ✅ | Contrato de API definido abajo |
| VII. Documentación viva | ✅ | Artefactos en .specify/ y specs/ |

Resultado: sin violaciones. No hay entradas en Complexity Tracking.

## 4. Arquitectura

┌────────────────────────────────────────┐ Cliente ────► │ HTTP (src/http/app.js) │ enrutamiento, parseo JSON, (curl/app) │ - límite 10 KB, mapeo de errores→HTTP │ códigos de estado └──────────────┬─────────────────────────┘ │ ┌──────────────▼─────────────────────────┐ │ Servicios (src/services/taskService) │ casos de uso US1–US4, │ - filtros, orden, transiciones │ NotFound/Transition errors └───────┬───────────────────────┬────────┘ │ │ ┌───────────────▼──────────┐ ┌────────▼──────────────────────┐ │ Dominio (src/domain/task)│ │ Repositorio │ │ - validación, entidad │ │ (src/repository/taskRepository)│ │ - reglas de estado │ │ - Map en memoria + JSON atómico│ └──────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

### Estructura del código fuente

taskflow-sdd/ ├── .specify/memory/constitution.md ├── specs/001-gestion-tareas/ │ ├── spec.md plan.md tasks.md │ ├── implement-report.md │ └── coverage-audit.md ├── src/ │ ├── domain/task.js # Entidad, validación y transiciones │ ├── repository/taskRepository.js # Persistencia │ ├── services/taskService.js # Casos de uso │ ├── http/app.js # API REST │ └── server.js # Punto de arranque ├── tests/ │ ├── domain.test.js │ ├── service.test.js │ └── api.test.js ├── data/ # tasks.json (generado) └── package.json

## 5. Modelo de datos

{ "id": "6d91c2c2-3658-4421-8884-0f01ccc878b0", "title": "Entregar informe SDD", "description": "Documentos de la iteración 1", "subject": "Gestión de Proyectos", "dueDate": "2026-10-28", "priority": "alta", "status": "pendiente", "createdAt": "2026-10-22T04:30:31.177Z", "updatedAt": "2026-10-22T04:30:31.177Z" }

### Máquina de estados (FR-007)

pendiente ◄──────► en_progreso │ │ └──────► completada ◄┘ (completada es un estado final)

## 6. Contrato de la API (v1)

| Método | Ruta | Cuerpo | Éxito | Errores | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | – | 200 {status:"ok"} | – | Operación |
| POST | /tasks | {title, subject, dueDate, priority?, description?} | 201 Tarea | 400, 413 | FR-001..004 |
| GET | /tasks?status=&priority=&subject= | – | 200 Tarea[] | 400 | FR-005, FR-006 |
| GET | /tasks/:id | – | 200 Tarea | 404 | FR-011 |
| PATCH | /tasks/:id | campos parciales | 200 Tarea | 400, 404 | FR-008 |
| PATCH | /tasks/:id/status | {status} | 200 Tarea | 400, 404, 409 | FR-007 |
| DELETE | /tasks/:id | – | 204 | 404 | FR-009 |

Formato de error: { "error": "mensaje", "details": ["..."] }

## 7. Decisiones de diseño (investigación)

| Decisión | Alternativas evaluadas | Justificación |
| --- | --- | --- |
| node:http nativo | Express, Fastify | Cumple el Principio IV; el número de rutas es pequeño |
| Archivo JSON | SQLite, MongoDB | Basta para un usuario; sin instalación; la BD llega en la iteración 2 |
| Escritura atómica (tmp + rename) | Escritura directa | Evita corromper el archivo si el proceso se cae a mitad de la escritura |
| node:test | Jest, Mocha | Viene incluido en Node; trae cobertura nativa |
| Endpoint separado para el estado | Cambiar status en el PATCH general | Aísla la regla de transición (FR-007) y da un 409 claro |
| Copias defensivas en el repositorio | Devolver referencias | Evita mutaciones accidentales del estado interno |

## 8. Estrategia de pruebas

| Nivel | Archivo | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| Unitarias de dominio | tests/domain.test.js | Validaciones, fechas, valores por defecto, transiciones |
| Servicio + repositorio | tests/service.test.js | Casos de uso, orden, filtros, persistencia en disco |
| Integración HTTP | tests/api.test.js | Contrato de API, códigos de estado, seguridad (413, 500) |

Comandos: npm test · npm run coverage

## 9. Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Concurrencia de escrituras en el archivo JSON | Un solo proceso; escrituras síncronas atómicas. Se migra a una BD en la iteración 2 |
| Crecimiento del archivo | Aceptable para miles de tareas; se monitorea en iteraciones futuras |
| Cobertura experimental de Node | Versión fijada (≥ 20); el reporte se adjunta en la auditoría |

# Tareas: Gestión de Tareas Académicas (Iteración 1)

Comando SDD: /speckit-tasks

Entradas: `spec.md`, `plan.md`

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha: 2026-10-21

Formato: [ID] [P?] [Historia] Descripción → archivo

[P]: se puede ejecutar en paralelo (archivos distintos y sin dependencias pendientes).

[USx]: historia de usuario a la que pertenece la tarea.

Las pruebas se escriben antes o junto con la implementación (Constitución, Principio III).

[X] = completada en la iteración 1 (ver evidencia en implement-report.md).

## Fase 1: Preparación (Setup)

☑ T001 Crear la estructura de carpetas según plan.md (src/{domain,repository,services,http}, tests/, data/).

☑ T002 Crear package.json con los scripts start, test y coverage (Node ≥ 20, sin dependencias) → package.json.

☑ T003 [P] Redactar la constitución → .specify/memory/constitution.md.

## Fase 2: Fundamentos (bloquean todas las historias)

☑ T004 [P] Pruebas del dominio: validación, fechas, valores por defecto y transiciones → tests/domain.test.js.

☑ T005 Implementar la entidad Tarea: constantes STATUSES/PRIORITIES, ValidationError, validateTaskInput, isValidDate, createTask y canTransition → src/domain/task.js (FR-001..FR-003, FR-007).

☑ T006 [P] Implementar TaskRepository en memoria con copias defensivas → src/repository/taskRepository.js.

☑ T007 Implementar el esqueleto HTTP: enrutador, send(), readJson() con límite de 10 KB y mapeo de errores a códigos HTTP → src/http/app.js (NFR-004).

☑ T008 Crear el punto de arranque con las variables de entorno PORT y DATA_FILE → src/server.js.

Checkpoint: los fundamentos están listos y las historias pueden comenzar.

## Fase 3: US1 – Registrar tarea (P1) 🎯 MVP

☑ T009 [P] [US1] Prueba de servicio: crear y recuperar una tarea → tests/service.test.js.

☑ T010 [P] [US1] Prueba de API: POST /tasks 201, 400 con detalles, JSON mal formado y cuerpo vacío → tests/api.test.js.

☑ T011 [US1] Implementar TaskService.create() → src/services/taskService.js (FR-001..FR-004).

☑ T012 [US1] Ruta POST /tasks → src/http/app.js.

Checkpoint: US1 funciona y se puede probar de forma independiente.

## Fase 4: US2 – Consultar tareas (P1) 🎯 MVP

☑ T013 [P] [US2] Pruebas: orden por fecha y prioridad, filtros (sin distinguir mayúsculas) y filtros inválidos → tests/service.test.js.

☑ T014 [US2] Implementar TaskService.list(filters) y TaskService.get(id) con NotFoundError → src/services/taskService.js (FR-005, FR-006, FR-011).

☑ T015 [US2] Rutas GET /tasks y GET /tasks/:id → src/http/app.js.

## Fase 5: US3 – Editar y cambiar estado (P2)

☑ T016 [P] [US3] Pruebas: edición parcial, edición inválida, transiciones válidas e inválidas (409) → tests/service.test.js, tests/api.test.js.

☑ T017 [US3] Implementar TaskService.update() (no permite cambiar status) → src/services/taskService.js (FR-008).

☑ T018 [US3] Implementar TaskService.changeStatus() con TransitionError → src/services/taskService.js (FR-007).

☑ T019 [US3] Rutas PATCH /tasks/:id y PATCH /tasks/:id/status → src/http/app.js.

## Fase 6: US4 – Eliminar tarea (P3)

☑ T020 [P] [US4] Pruebas: eliminar (204) y eliminar una tarea inexistente (404) → tests/service.test.js, tests/api.test.js.

☑ T021 [US4] Implementar TaskService.remove() y la ruta DELETE /tasks/:id (FR-009).

## Fase 7: Persistencia y aspectos transversales

☑ T022 [US1–US4] Persistencia en JSON con escritura atómica y tolerancia a archivo vacío, más sus pruebas → src/repository/taskRepository.js, tests/service.test.js (FR-010).

☑ T023 [P] Pruebas de seguridad: 413 por cuerpo grande, 500 sin filtrar detalles, cabecera nosniff, 404/405 → tests/api.test.js (NFR-004).

☑ T024 Ejecutar npm run coverage y verificar los umbrales de la Constitución.

☑ T025 [P] Escribir README.md con instrucciones de uso.

☑ T026 Redactar el reporte de implementación y la auditoría de convergencia/cobertura.

## Dependencias y orden de ejecución

Fase 1 (Setup) ──► Fase 2 (Fundamentos) ──┬─► Fase 3 US1 ──► Fase 4 US2 ──┬─► Fase 5 US3 │ └─► Fase 6 US4 └─────────────────────────────────► Fase 7

T005 depende de T004 (prueba primero).

T011–T021 dependen de T005, T006 y T007.

US3 y US4 dependen de US1 (necesitan tareas creadas) y pueden avanzar en paralelo entre sí.

T024 y T026 se ejecutan al final (convergencia).

## Resumen

| Fase | Tareas | Completadas |
| --- | --- | --- |
| Setup | 3 | 3 |
| Fundamentos | 5 | 5 |
| US1 | 4 | 4 |
| US2 | 3 | 3 |
| US3 | 4 | 4 |
| US4 | 2 | 2 |
| Transversal | 5 | 5 |
| Total | 26 | 26 (100 %) |

# Reporte de Implementación – Iteración 1

Comando SDD: /speckit-implement

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha: 2026-10-21

Entradas: `tasks.md`, `plan.md`, `constitution.md`

## 1. Resumen

El agente implementó las 26 tareas de tasks.md en el orden de fases que se definió (Setup → Fundamentos → US1 → US2 → US3 → US4 → Transversal), con el ciclo Rojo → Verde → Refactor que exige la Constitución. Se entrega una API REST funcional que cubre las historias US1–US4.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tareas completadas | 26 / 26 (100 %) |
| Archivos de código fuente | 5 (src/) – 399 líneas |
| Archivos de prueba | 3 (tests/) – 325 líneas |
| Pruebas automatizadas | 35 pasan / 0 fallan |
| Dependencias externas | 0 |
| Endpoints | 7 (6 de negocio + /health) |

## 2. Archivos producidos

| Archivo | Capa | Responsabilidad | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| src/domain/task.js | Dominio | Entidad Tarea, validación, fechas y máquina de estados | T005 |
| src/repository/taskRepository.js | Persistencia | Map en memoria + JSON con escritura atómica | T006, T022 |
| src/services/taskService.js | Servicios | Casos de uso: crear, listar, obtener, editar, cambiar estado y eliminar | T011, T014, T017, T018, T021 |
| src/http/app.js | HTTP | Enrutamiento, parseo JSON, límite de 10 KB y mapeo de errores | T007, T012, T015, T019, T021 |
| src/server.js | Arranque | Configuración por variables de entorno | T008 |
| tests/domain.test.js | Pruebas | 14 pruebas unitarias del dominio | T004 |
| tests/service.test.js | Pruebas | 11 pruebas de servicio y persistencia | T009, T013, T016, T020, T022 |
| tests/api.test.js | Pruebas | 10 pruebas de integración HTTP | T010, T016, T020, T023 |

## 3. Bitácora de ejecución por fase

### Fase 1 – Setup ✅

Se crearon la estructura de carpetas y package.json con los scripts start, test y coverage, y se redactó la constitución.

### Fase 2 – Fundamentos ✅

Primero se escribieron las pruebas de dominio (rojo). Después se implementó task.js hasta que pasaron (verde).

isValidDate verifica el formato YYYY-MM-DD y que la fecha exista en el calendario (rechaza 2026-02-30), comparando contra toISOString().

El repositorio devuelve copias de los objetos para que no se pueda mutar su estado interno.

### Fase 3 – US1 Registrar ✅

POST /tasks responde 201 con id UUID, status: "pendiente" y priority: "media" por defecto. Los datos inválidos producen 400 con details[].

### Fase 4 – US2 Consultar ✅

El orden es por dueDate ascendente y, en caso de empate, por el peso de la prioridad (alta=0, media=1, baja=2). El filtro de subject no distingue mayúsculas. Los filtros inválidos producen 400.

### Fase 5 – US3 Editar / Estado ✅

PATCH /tasks/:id hace una edición parcial y rechaza status (lo envía al endpoint dedicado).

PATCH /tasks/:id/status aplica las transiciones de FR-007. Desde completada responde 409.

### Fase 6 – US4 Eliminar ✅

DELETE /tasks/:id responde 204, y 404 si la tarea no existe.

### Fase 7 – Transversal ✅

Persistencia atómica (tasks.json.tmp → rename), pruebas de seguridad, README y medición de cobertura.

## 4. Verificación iterativa (bucle Tareas ↔ Implementar)

Durante la implementación, el ciclo de verificación encontró y corrigió dos desviaciones antes de cerrar la iteración:

| # | Hallazgo | Detectado por | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con un cuerpo > 10 KB, el servidor cortaba el socket (req.destroy()) y el cliente recibía "fetch failed" en lugar de 413 (incumplía NFR-004 / Principio VI). | Prueba 413 si el cuerpo excede el límite (T023) en rojo | Se descarta el resto del cuerpo sin cortar la conexión y se responde 413 al terminar la lectura. |
| 2 | La cobertura de ramas de taskService.js era de 97,37 % por una rama muerta (typeof … === 'string'): todos los campos editables ya llegan validados como texto. | npm run coverage (T024) | Se simplificó a changes[key].trim() y la cobertura de ramas quedó en 100 %. |

Además, el script de pruebas node --test tests/ no funcionaba en Node 22 (busca un módulo, no una carpeta). Se corrigió al patrón "tests/**/*.test.js".

## 5. Evidencia de ejecución

### Pruebas

$ npm test # tests 35 # suites 7 # pass 35 # fail 0 # cancelled 0 # skipped 0

### Prueba manual (smoke test) del servidor real

$ PORT=3917 node src/server.js TaskFlow API escuchando en http://localhost:3917 $ curl -X POST localhost:3917/tasks -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"title":"Entregar SDD","subject":"Gestión","dueDate":"2026-10-28","priority":"alta"}' {"id":"6d91c2c2-3658-4421-8884-0f01ccc878b0","title":"Entregar SDD","description":"", "subject":"Gestión","dueDate":"2026-10-28","priority":"alta","status":"pendiente", "createdAt":"2026-10-22T04:30:31.177Z","updatedAt":"2026-10-22T04:30:31.177Z"}

Se verificó que el archivo data/tasks.json contenía la tarea después de la petición (FR-010).

## 6. Cómo reproducir

cd taskflow-sdd npm test npm run coverage npm start

## 7. Pendiente para la iteración 2 (fuera de alcance)

Usuarios y autenticación (multiusuario).

Migrar la persistencia a una base de datos (SQLite o PostgreSQL).

Recordatorios de entregas próximas.

Cliente web.

# Documento de Auditoría – Convergencia y Cobertura (Iteración 1)

Comando SDD: /speckit-converge (auditoría de cobertura, Speckit-coverage)

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha de auditoría: 2026-10-21

Auditado contra: `constitution.md`, `spec.md`, `plan.md` y `tasks.md`

## 1. Dictamen

# ✅ ESTADO: CONVERGED

El código de la iteración 1 cumple la especificación, el plan técnico y los siete principios de la Constitución. No quedan hallazgos críticos ni mayores abiertos. Los dos hallazgos que encontró el bucle de verificación iterativa se corrigieron antes de este dictamen (ver §6).

| Dimensión auditada | Resultado |
| --- | --- |
| Cobertura de código (líneas / ramas / funciones) | 100 % / 100 % / 100 % ✅ |
| Pruebas automatizadas | 35 / 35 pasan ✅ |
| Requisitos funcionales con prueba trazable | 11 / 11 ✅ |
| Requisitos no funcionales verificados | 5 / 5 ✅ |
| Escenarios de aceptación cubiertos | 15 / 15 ✅ |
| Tareas completadas | 26 / 26 ✅ |
| Principios de la Constitución | 7 / 7 ✅ |

## 2. Cobertura de código

Comando: npm run coverage (Node.js 22.23.2, --experimental-test-coverage; incluye src/** y excluye src/server.js, que es solo el arranque).

# tests 35 ¦ suites 7 ¦ pass 35 ¦ fail 0 # -------------------------------------------------------------------- # file ¦ line % ¦ branch % ¦ funcs % ¦ uncovered lines # -------------------------------------------------------------------- # domain/task.js ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ # http/app.js ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ # repository/taskRepository¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ # services/taskService.js ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ # -------------------------------------------------------------------- # all files ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ # --------------------------------------------------------------------

| Métrica | Umbral (Constitución III) | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Líneas | ≥ 90 % | 100 % | ✅ |
| Ramas | ≥ 85 % | 100 % | ✅ |
| Funciones | ≥ 90 % | 100 % | ✅ |

Exclusión justificada: src/server.js (16 líneas) solo lee variables de entorno y llama a listen(). Se verificó con la prueba manual (smoke test) documentada en implement-report.md §5.

## 3. Matriz de trazabilidad: requisitos → código → pruebas

| Req. | Descripción breve | Implementación | Pruebas que lo verifican | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Campos y longitudes de la tarea | domain/task.js validateTaskInput | domain: exige title, subject y dueDate, rechaza title vacío o demasiado largo, rechaza description…; api: 400 con detalles | ✅ |
| FR-002 | UUID, estado inicial y timestamps | domain/task.js createTask | domain: asigna id, valores por defecto y timestamps | ✅ |
| FR-003 | Prioridad enum, por defecto media | domain/task.js | domain: rechaza prioridad inválida, asigna … valores por defecto | ✅ |
| FR-004 | 400 con lista de errores | ValidationError → http/app.js | domain: lanza ValidationError con detalles; api: 400 con detalles, 400 con JSON mal formado, POST sin cuerpo | ✅ |
| FR-005 | Orden por fecha y prioridad | taskService.list | service: US2: lista ordenada por fecha de entrega y prioridad | ✅ |
| FR-006 | Filtros por estado, prioridad y materia | taskService.list | service: US2: filtra…, US2: rechaza filtros inválidos; api: 400 con filtro inválido | ✅ |
| FR-007 | Máquina de estados, 409 | canTransition, changeStatus | domain: permite transiciones válidas, bloquea transiciones…; service: US3: cambia estado…; api: 409 ante transición… | ✅ |
| FR-008 | Edición parcial | taskService.update | service: US3: edita campos…, US3: rechaza edición inválida; domain: en modo parcial…, no permite fijar status | ✅ |
| FR-009 | Eliminar | taskService.remove, DELETE | service: US4: elimina tarea…; api: flujo completo | ✅ |
| FR-010 | Persistencia entre reinicios | TaskRepository.persist/load | service: persiste y recarga tareas desde disco, tolera un archivo vacío | ✅ |
| FR-011 | 404 para id inexistente | NotFoundError | service: US4: elimina… (get/remove); api: flujo completo (GET tras DELETE) | ✅ |

### Requisitos no funcionales

| Req. | Verificación | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 JSON UTF-8 | Cabecera application/json; charset=utf-8 en send() | api: todas las respuestas se parsean como JSON | ✅ |
| NFR-002 < 200 ms con 1 000 tareas | Prueba de carga: 1 000 tareas, 50 peticiones GET /tasks?subject=redes | p50 = 15,1 ms · p95 = 17,9 ms · máx = 51,0 ms | ✅ |
| NFR-003 Cobertura | npm run coverage | §2 (100 %) | ✅ |
| NFR-004 Seguridad | 413, 500 genérico, nosniff | api: 413 si el cuerpo excede el límite, 500 genérico sin filtrar detalles internos, GET /health (nosniff) | ✅ |
| NFR-005 Sin dependencias | package.json sin dependencies | inspección | ✅ |

### Escenarios de aceptación (spec §2)

| Historia | Escenarios | Cubiertos |
| --- | --- | --- |
| US1 Registrar | 4 | 4 ✅ |
| US2 Consultar | 5 | 5 ✅ |
| US3 Editar/Estado | 4 | 4 ✅ |
| US4 Eliminar | 2 | 2 ✅ |
| Total | 15 | 15 |

## 4. Auditoría contra la Constitución

| Principio | Verificación realizada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| I. Especificación antes que código | Existen spec.md, plan.md y tasks.md previos al código; los módulos de src/ referencian spec.md, plan.md o constitution.md en sus comentarios | ✅ Cumple |
| II. Arquitectura por capas | domain/task.js solo importa node:crypto; services importa domain; http importa services y domain (solo tipos de error). No hay dependencias inversas | ✅ Cumple |
| III. Pruebas y cobertura | 35 pruebas en tres niveles; cobertura del 100 % (> umbrales) | ✅ Cumple |
| IV. Mínimas dependencias | 0 dependencias, solo módulos node:* | ✅ Cumple |
| V. Seguridad por diseño | Validación en el dominio; límite de 10 KB; 500 sin detalles; nosniff; configuración por variables de entorno; sin secretos | ✅ Cumple |
| VI. Contratos y errores consistentes | Los 7 endpoints coinciden con la tabla de plan.md §6; formato {error, details?} uniforme | ✅ Cumple |
| VII. Documentación viva | Seis artefactos versionados junto al código; tasks.md marcado con [X] | ✅ Cumple |

## 5. Conformidad con el plan técnico

| Elemento del plan | ¿Implementado según el plan? |
| --- | --- |
| Estructura de carpetas (§4) | ✅ Idéntica |
| Modelo de datos (§5) | ✅ Mismos 9 atributos |
| Máquina de estados (§5) | ✅ TRANSITIONS coincide con el diagrama |
| Contrato de API (§6) | ✅ 7/7 rutas y códigos |
| Decisiones (§7): node:http, JSON atómico, node:test, endpoint de estado separado, copias defensivas | ✅ 5/5 |

## 6. Hallazgos

| ID | Severidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AUD-01 | 🔴 Mayor | Cuerpos > 10 KB cortaban la conexión en lugar de responder 413 (violaba los Principios V y VI). | ✅ Corregido en la iteración (ver implement-report.md §4) |
| AUD-02 | 🟡 Menor | Rama muerta en taskService.update (cobertura de ramas de 97,37 %). | ✅ Corregido |
| AUD-03 | 🟢 Observación | La escritura en archivo JSON no soporta varios procesos a la vez. Es aceptable para el alcance de un usuario (riesgo documentado en plan.md §9). | Aceptado – iteración 2 |
| AUD-04 | 🟢 Observación | La cobertura de Node es experimental. Se recomienda fijar la versión de Node en CI. | Aceptado |

Hallazgos críticos o mayores abiertos: 0

## 7. Historial del ciclo de convergencia

| Ciclo | Resultado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | ❌ Fallo de convergencia | 1 prueba fallaba (413) y la cobertura de ramas era < 100 % |
| 2 | ✅ CONVERGED | 35/35 pruebas pasan, 100 % de cobertura y 0 hallazgos abiertos de severidad mayor |

## 8. Recomendaciones para la iteración 2

Agregar usuarios y autenticación (nueva especificación 002-usuarios).

Migrar a SQLite o PostgreSQL y actualizar plan.md (en Complexity Tracking se justificaría la dependencia).

Integrar npm run coverage en un pipeline de CI (GitHub Actions) que falle si la cobertura baja del umbral.

Agregar pruebas de carga automatizadas para NFR-002.

Firma de auditoría: agente de IA (Spec Kit /speckit-converge), revisado por el equipo de desarrollo, 2026-10-21.