# Tareas: Gestión de Tareas Académicas (Iteración 1)

Comando SDD: /speckit-tasks

Entradas: `spec.md`, `plan.md`

Rama: 001-gestion-tareas | Fecha: 2026-10-21

Formato: [ID] [P?] [Historia] Descripción → archivo

[P]: se puede ejecutar en paralelo (archivos distintos y sin dependencias pendientes).

[USx]: historia de usuario a la que pertenece la tarea.

Las pruebas se escriben antes o junto con la implementación (Constitución, Principio III).

[X] = completada en la iteración 1 (ver evidencia en implement-report.md).

## Fase 1: Preparación (Setup)

☑ T001 Crear la estructura de carpetas según plan.md (src/{domain,repository,services,http}, tests/, data/).

☑ T002 Crear package.json con los scripts start, test y coverage (Node ≥ 20, sin dependencias) → package.json.

☑ T003 [P] Redactar la constitución → .specify/memory/constitution.md.

## Fase 2: Fundamentos (bloquean todas las historias)

☑ T004 [P] Pruebas del dominio: validación, fechas, valores por defecto y transiciones → tests/domain.test.js.

☑ T005 Implementar la entidad Tarea: constantes STATUSES/PRIORITIES, ValidationError, validateTaskInput, isValidDate, createTask y canTransition → src/domain/task.js (FR-001..FR-003, FR-007).

☑ T006 [P] Implementar TaskRepository en memoria con copias defensivas → src/repository/taskRepository.js.

☑ T007 Implementar el esqueleto HTTP: enrutador, send(), readJson() con límite de 10 KB y mapeo de errores a códigos HTTP → src/http/app.js (NFR-004).

☑ T008 Crear el punto de arranque con las variables de entorno PORT y DATA_FILE → src/server.js.

Checkpoint: los fundamentos están listos y las historias pueden comenzar.

## Fase 3: US1 – Registrar tarea (P1) 🎯 MVP

☑ T009 [P] [US1] Prueba de servicio: crear y recuperar una tarea → tests/service.test.js.

☑ T010 [P] [US1] Prueba de API: POST /tasks 201, 400 con detalles, JSON mal formado y cuerpo vacío → tests/api.test.js.

☑ T011 [US1] Implementar TaskService.create() → src/services/taskService.js (FR-001..FR-004).

☑ T012 [US1] Ruta POST /tasks → src/http/app.js.

Checkpoint: US1 funciona y se puede probar de forma independiente.

## Fase 4: US2 – Consultar tareas (P1) 🎯 MVP

☑ T013 [P] [US2] Pruebas: orden por fecha y prioridad, filtros (sin distinguir mayúsculas) y filtros inválidos → tests/service.test.js.

☑ T014 [US2] Implementar TaskService.list(filters) y TaskService.get(id) con NotFoundError → src/services/taskService.js (FR-005, FR-006, FR-011).

☑ T015 [US2] Rutas GET /tasks y GET /tasks/:id → src/http/app.js.

## Fase 5: US3 – Editar y cambiar estado (P2)

☑ T016 [P] [US3] Pruebas: edición parcial, edición inválida, transiciones válidas e inválidas (409) → tests/service.test.js, tests/api.test.js.

☑ T017 [US3] Implementar TaskService.update() (no permite cambiar status) → src/services/taskService.js (FR-008).

☑ T018 [US3] Implementar TaskService.changeStatus() con TransitionError → src/services/taskService.js (FR-007).

☑ T019 [US3] Rutas PATCH /tasks/:id y PATCH /tasks/:id/status → src/http/app.js.

## Fase 6: US4 – Eliminar tarea (P3)

☑ T020 [P] [US4] Pruebas: eliminar (204) y eliminar una tarea inexistente (404) → tests/service.test.js, tests/api.test.js.

☑ T021 [US4] Implementar TaskService.remove() y la ruta DELETE /tasks/:id (FR-009).

## Fase 7: Persistencia y aspectos transversales

☑ T022 [US1–US4] Persistencia en JSON con escritura atómica y tolerancia a archivo vacío, más sus pruebas → src/repository/taskRepository.js, tests/service.test.js (FR-010).

☑ T023 [P] Pruebas de seguridad: 413 por cuerpo grande, 500 sin filtrar detalles, cabecera nosniff, 404/405 → tests/api.test.js (NFR-004).

☑ T024 Ejecutar npm run coverage y verificar los umbrales de la Constitución.

☑ T025 [P] Escribir README.md con instrucciones de uso.

☑ T026 Redactar el reporte de implementación y la auditoría de convergencia/cobertura.

## Dependencias y orden de ejecución

Fase 1 (Setup) ──► Fase 2 (Fundamentos) ──┬─► Fase 3 US1 ──► Fase 4 US2 ──┬─► Fase 5 US3 │ └─► Fase 6 US4 └─────────────────────────────────► Fase 7

T005 depende de T004 (prueba primero).

T011–T021 dependen de T005, T006 y T007.

US3 y US4 dependen de US1 (necesitan tareas creadas) y pueden avanzar en paralelo entre sí.

T024 y T026 se ejecutan al final (convergencia).

## Resumen

| Fase | Tareas | Completadas |
| --- | --- | --- |
| Setup | 3 | 3 |
| Fundamentos | 5 | 5 |
| US1 | 4 | 4 |
| US2 | 3 | 3 |
| US3 | 4 | 4 |
| US4 | 2 | 2 |
| Transversal | 5 | 5 |
| Total | 26 | 26 (100 %) |